OBCHODNÍ  PODMÍNKY -

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

I.

### Smluvní strany

Zhotovitel:

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon

Mobil

Objednatel:                                                              Centrum sociálních služeb pro seniory

Pohoda, p.o.

#### Sídlo	 Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál

#### Statutární zástupce	 Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka

#### IČ	 712 94 970

#### Bankovní spojení	 KB

#### Číslo účtu	 107-5832710227/0100

#### Telefon	 554 712611

#### Technický dozor stavebníka              ……………………………..

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace akce „Obnova místních areálových komunikací pro pěší“.

Dílo bude realizováno dle poptávky a technického popisu zadavatele.

Součástí předmětu díla je i provedení všech doprovodných prací potřebných k realizaci díla, jako je zejména - zabezpečení vytýčení všech inženýrských sítí v prostorách staveniště,  veškeré vedlejší rozpočtové náklady stavby, poplatky, zábory, likvidace odpadů, provizorní dopravní značení, zajištění požadované dokladové části k předání díla.

III.

Termín realizace díla

Termín realizace :                        absolutní lhůta výstavby bez zimní technologické přestávky

v limitu do 9. týdnů

Zahájení                                      15.10.2022      (předpokládaný možný termín nástupu na

provádění prací)

Dokončení                                  ………………  (nejzazší termín dokončení daný

objednatelem)

30.5.2023 - limitní termín dokončení

Příloha č.2 SoD – harmonogram postupu výstavby

IV.

Cena za dílo

IV.1. Výše ceny díla

Stanovuje se jako maximální a nepřekročitelná dle předmětu smlouvy a činí:

……………………       Kč bez DPH

……………………       Kč včetně DPH

Cena bude doložena položkovým rozpočtem – nabídkou zhotovitele na provedení díla,

který je přílohou č. 1 k SoD.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, včetně

doprovodných vedlejších rozpočtových nákladů na ZS, ztížené podmínky staveniště,

vytýčení podzemních sítí a nákladů na likvidaci odpadů.

Fakturace zhotovitele bude probíhat včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

IV.2. V případě vzniku nepředvídatelných prací nad rámec smlouvy o dílo, nebo prací

požadovaných ze strany objednatele v průběhu realizace díla, budou tyto ze strany

zhotovitele položkově oceněny jednotkovými cenami z nabídkového rozpočtu.

V případě, že nabídkový rozpočet nebude některé jednotkové ceny obsahovat, budou

pro ocenění použity jednotkové ceny ceníků RTS platné v době realizace díla, ponížené

o 10%.

IV.3. K realizaci takovýchto prací je vždy nutné odsouhlasení jejich ceny odpovědnou osobou

objednatele, např. ve formě zápisu ve stavebním deníku podepsaném odpovědnými

zástupci obou stran.

IV.4.  Na základě takto oceněných prací bude odsouhlasen cenový dodatek smlouvy. Bez

jeho uzavření nebude možno takovéto práce ze strany zhotovitele fakturovat.

V.

Platební a fakturační podmínky

V.1.  Objednatel neposkytuje zálohy

V.2.  Platby budou probíhat na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy na konci

kalendářního měsíce (faktury budou vystavovány nejpozději do 5 pracovních dnů

následujícího měsíce).

Přílohou faktur budou soupisy skutečně provedených prací odsouhlasených

odpovědným zástupcem objednatele – technickým dozorem objednatele. Bez

přiloženého odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná a bude

vrácena  zhotoviteli.

V.3.  Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

V.4.  Fakturace bude probíhat do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla bude ze

strany zhotovitele fakturováno konečnou fakturou, vystavenou po řádném předání díla

objednateli a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.

V.5.  Neprovedené práce nebudou fakturovány

V.6.  Všechny faktury zhotovitele musí obsahovat –

- označení, číslo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

- název a sídlo objednatele a zhotovitele

- přesný název díla  - „Obnova místních areálových komunikací pro pěší“

- den vystavení a splatnost

- označení finančního ústavu a čísla účtu objednatele a zhotovitele

- cenu za provedené práce bez DPH, vyčíslení DPH a celkovou cenu s DPH

- datum uskutečnitelného zdanitelného plnění a období kdy byly práce provedeny

- přílohu – položkový soupis provedených prací odsouhlasený ze strany TDS

V.7.  Konečná faktura musí obsahovat –

-  soupis všech provedených splátek

-  konečnou celkovou cenu díla

-  předávací protokol díla a zápis o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při

předání díla vše podepsáno odpovědnými zástupci obou stran.

V.8.  Splatnost konečné faktury –

V případě předání díla bez vad a nedodělků je splatnost konečné faktury stejná jako dle

odstavce V.3. V případě že, předávací protokol bude obsahovat vady a nedodělky

nebránící užívání díla , bude konečná faktura uhrazena do 30 dnů od předložení zápisu

o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaného odpovědnou osobou objednatele.

VI.

Dokončení a předání díla

VI.1. Dílo je řádně dokončeno jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.

VI.2. O předání díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán zápis – předávací

protokol, jeho součástí budou zejména tyto doklady

- zápisy o kontrolách zakrývaných prací a dodávek

- zkouška únosnosti pláně a provedené konstrukční vrstvy v místech obnovy podkladních vrstev (dynamická)

- protokoly o zkouškách kvality prováděných v průběhu a po dokončení díla

- certifikáty a prohlášení o shodě na zabudované materiály

- originály listů ze stavebního deníku zhotovitele

- doklad o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla

- případné další doklady požadované zhotovitelem

Bez předání těchto dokladů není dílo řádně dokončeno

VI.3. Objednatel nepřevezme od zhotovitele dílo vykazující vady bránící užívání díla.

VI.4. Objednatel může od zhotovitele převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky

nebránící jeho užívání. O těchto vadách a nedodělcích bude sepsán zápis s termínem

jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. Do doby jejich odstranění

je objednatel oprávněn držet zhotoviteli pozastávku z ceny díla dle čl. V.4

VII.

### Smluvní pokuty

VII.1. Pokud objednatel neuhradí fakturu ve stanovené době, činí smluvní pokuta za každý

den  prodlení 0,05 % z fakturované částky.

VII.2. Pokud  zhotovitel nedodrží termín dokončení celého díla, činí smluvní pokuta za

každý den prodlení, 2000,- Kč. Pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení

pracovní části toho kterého měsíčního plnění, dle přiloženého HMG plnění díla, činí

pokuta  2000,- Kč za každý den prodlení. Tato dílčí sankce může být účtována

v průběhu realizace díla. Pokud zhotovitel dodrží konečný termín dokončení díla, bude

mu účtovaná průběžná sankce objednatelem vrácena

VII.3. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad a nedodělků z předávacího

řízení stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1000,-Kč, za

každou neodstraněnou vadu a den.

VII.4. Pokud zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu objednatelem reklamované vady

díla, nebo nereaguje v dohodnutém termínu dle této SoD na výzvu k odstranění vady je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1000,- Kč za každou

neodstraněnou vadu a den.

VII.5. V případě porušení předpisů BOZP a PO je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý přestupek.

VII.6. V případě nedodržení podmínky uvedené pod bodem X.14, je objednatel oprávněn

udělit zhotoviteli jednorázovou pokutu ve výši 20 tis Kč, nebo případně odstoupit od

této smlouvy. Pokuta bude započtena proti fakturací zhotovitele.

VIII.

Záruční podmínky

VIII.1. Záruční lhůta je stanovena ode dne převzetí předmětného díla objednatelem a její

délka činí 60 měsíců na veškeré práce a dodávky. Záruční doba začíná běžet dnem

podpisu zápisu  o odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při předávacím řízení

díla.

VIII.2. Případnou reklamaci vad a nedodělků dle předmětu této SoD je objednatel povinen

uplatnit písemně neprodleně po zjištění.

VIII.3. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci objednatele nejpozději do 10 dnů od jejího

doručení a svolat místní šetření, na kterém budou písemně dohodnuty termíny a

postupy odstranění  reklamovaných vad.

VIII.4. Obvyklý termín k odstranění vad dohodnutý při místním šetření se stanovuje do 30 dnů

od termínu místního šetření, pokud to klimatické podmínky dovolí.

VIII.5. V případě havárie nastoupí zhotovitel na její odstranění ihned, nejpozději však do 24

hod.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení smluvních stran od smlouvy a podmínky odstoupení se v plném rozsahu řídí příslušnými ustanoveními zákonů platných v době realizace díla.

Možným důvodem k odstoupení objednatele od uzavřené SoD, může být trvalé neplnění termínů dle předloženého HMG plnění díla.

X.

Závazky objednatele a zhotovitele

X.1. Objednatel zajistí na celou dobu provádění prací stavební připravenost a přístupnost

ploch na kterých bude stavba realizována – staveniště.

X.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit před prováděním díla v případě potřeby vytýčení všech

inženýrských sítí v prostoru staveniště.

X.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat podmínky stavebního povolení, majitelů,

nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury.

X.4. Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat povinnosti náležící zhotoviteli z vyhlášky č.

601/2006 Sb.,  o bezpečnosti práce.

X.5. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí při předání díla objednatele s pokyny pro údržbu díla.

X.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit proškolení svých pracovníků z předpisů BOZP a PO a po

čas výstavby všechny tyto předpisy a ustanovení,  plně dodržovat.

X.7. Při realizaci díla bude probíhat provoz stavební techniky na veřejně přístupných

prostorách obce. Zhotovitel proto zabezpečí po dobu výstavby případné provizorní

dopravní značení, ohrazení staveniště min. výstražnou páskou, zabezpečení - ohrazení

výkopů pevným hrazením a zabezpečení okolí staveniště.

X.8. Nedodržení podmínek BOZP ze strany zhotovitele je vážným porušením ustanovení této

smlouvy a může být  důvodem k vystavení zákazu vstupu na pracoviště, jak

pro příslušného zaměstnance, tak např. i pro dopravní prostředek pracovníků zhotovitele

a  k následnému vystavení smluvní sankce ze strany objednatele.

X.9. Zhotovitel zabezpečí čištění přístupových veřejných komunikací po celou dobu realizace

díla.

X.10. Zhotovitel bude v průběhu realizace brát ohled na pozemky a objekty v sousedství

stavby, které budou v průběhu realizace užívány a na okolní zástavbu. Všechny

nemovitosti v přímém sousedství staveniště, musí být přístupny pro uživatele, záchranný

systém a hasičský sbor

X.11. V době svátků a pracovního volna bude realizace díla probíhat termínově dle

požadavku objednatele.

X.12. V prostorách staveniště bude ze strany zhotovitele v průběhu realizace díla udržován

pořádek. Pracovníci zhotovitele budou dodržovat ústrojovou kázeň.

X.13. K realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze certifikované  materiály  I. jakostní

třídy.

X.14. Zhotovitel se zavazuje, že provede nejméně 60% finančního objemu předmětné

zakázky svými kapacitami a zaměstnanci. V případě nedodržení této podmínky, bude

zhotoviteli udělena pokuta v souladu s článkem VII.6. této smlouvy.

X.15. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele přenechat plnění díla jiné právnické,

nebo fyzické osobě. Výjimkou může být pouze plnění specializovaných dodávek a

prací.

X.16. Osoba odpovědná jednat za zhotovitele v průběhu realizace na stavbě ve věcech

technických - ………………….

Osoba pověřená zhotovitelem přítomností na stavbě a odpovědná za chod stavby –

……………………….

X.17. Osoba odpovědná jednat za objednatele v průběhu realizace ve věcech technických –

………………………….

XI.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

XI.1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu smluvní strany převádět

na  jiný subjekt. Zhotovitel bude provádět práce kmenovými zaměstnanci, v min. objemu

60% zakázky.

XI.2. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných

zástupců ve věcech smluvních písemně číslovanými dodatky, které budou tvořit

nedílnou součást této smlouvy.

XI.3. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti především oprávněnými osobami.

Nedojde-li k vyřešení eventuálních sporů ani při jednání zástupců, přísluší projednat a

rozhodnout tento spor příslušnému obchodnímu soudu.

XI.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou předmětem této SoD,se řídí příslušnými

ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

XI.5.Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží

jeden.

Přílohy :

Příloha č.1 -  položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

Příloha č.2 – HMG postupu výstavby

Příloha č.3 – Pojistná smlouva zhotovitele (bude doloženo před podpisem smlouvy o dílo)

V ………………….. dne ……….	                              V Bruntále,  dne ………

……………………………………..		     ……………………………………

Bc. Jarmila Šíblová -ředitelka